План адаптации для МГН объекта

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа" п.Кузьёль

(наименование учреждения)

168172, Республика Коми, Койгородский район, п. Кузьёль, ул. Лесная, д.24

(адрес)

на период 2018-2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы* | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |
| 1.3 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |
| 1.4 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |
| 1.5 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |
| 1.6 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | С,Г | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |
| 1.7 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |
| 1.8 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 2.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - информационные таблички на Брайля. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 2.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
|  | - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 2.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 2.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | Туалет: - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. | К,О,С,Г,У | Приобрете-ние ТСР | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек на Брайля. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней на лестнице; - монтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
|  | - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты). | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |
|  | Туалет - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - демонтаж порогов; - монтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). | К,О,С | Ремонт | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |
| 3.6.2 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 3.6.3 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | C | Ремонт | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 3.6.4 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | C | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |
| 3.6.5 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец 2025 года |  |
| 3.6.6 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец 2018 года |  |

| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на начало планового периода | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации* | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| - по завершении 2-го этапа адаптации** | ДУ | ДП | ДП | ДП | ДП |

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.